**Znak postępowania: GTK.III.271.6.2018 Załącznik nr 1 do SIWZ**

**FORMULARZ** **OFERTY**

Dane wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa wykonawcy:** | |  |
| **NIP** | **REGON** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Siedziba wykonawcy:** |  | | | | |
| Miejscowość: |  | | | | |
| Ulica: |  | nr domu: |  | nr lokalu: |  |
| Kod pocztowy: |  | | | | |
| Tel. |  | | | | |
| Fax. |  | | | | |
| Strona www. |  | | | | |
| E-mail |  | | | | |

**Zamawiający:**

**Gmina Lipsk**

**ul. Żłobikowskiego 4/2**

**16-315 Lipsk**

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym polegające na realizacji zadania pn.:

***„Przebudowa oraz remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie*”**

* + - 1. **oferujemy realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wypełnić część I, część II lub obie):**

**Część I zamówienia:**

* + 1. **CENA OFERTOWA (ryczałtowa):**

**Cena Netto …………………………………………………………..… zł (słownie …………………………….……………….…………..)**

**Vat (……………%) …………………………………………………………………..zł**

**Cena Brutto………………………………………..…………………...zł (słownie ………………..…………………………………………)**

zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi

* 1. **Udzielamy ............................................................................... gwarancji na przedmiot zamówienia.**

**Część II zamówienia:**

* + 1. **CENA OFERTOWA (ryczałtowa):**

**Cena Netto …………………………………………………………..… zł (słownie …………………………….……………….…………..)**

**Vat (……………%) …………………………………………………………………..zł**

**Cena Brutto………………………………………..…………………...zł (słownie ………………..…………………………………………)**

zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi

* 1. **Udzielamy ............................................................................... gwarancji na przedmiot zamówienia.**
  2. **Oświadczamy, że:**

1. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,
3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
4. Oświadczam, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy,
5. Oświadczam, że wybór oferty*:* ***(\* niepotrzebne skreślić)***

**- nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT \*

**- będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT\*.

1. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …………do ……… - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane,
2. Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy **sami/przy udziale podwykonawców** w następującym zakresie\*:***( \*niepotrzebne skreślić)***

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(wskazać nazwę podwykonawcy oraz zakres zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy)*

1. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy\*/ Wykonawców\* wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)*

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

1. Kosztorysy ofertowe– załącznik nr 1a lub/i zał. 1b.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 3 do SIWZ
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.**

**Oświadczamy, że firma należy do małych/średnich przedsiębiorstw: TAK/NIE\***

***\* niepotrzebne skreślić***

**Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:**

.......................................................................................................................................................................

**Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:**

………………………………………………………..............................., Numer telefonu: ................................, Numer faksu:….................................., e-mail :…............................................

Miejscowość, ..................................., dn. ......................

..........................................................

*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*

………............................................................................

*(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Zamawiający:**

**Gmina Lipsk**

**ul. Żłobikowskiego 4/2**

**16-315 Lipsk**

………………………………………

(pieczęć wykonawcy)

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:**

***„Przebudowa oraz remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie*”** prowadzonego przez Gminę Lipsk*,* oświadczam, co następuje:

**Część I/Część II\* *(\* niepotrzebne skreślić)***

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziałach V SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w następującym zakresie: ……………………………………………………………...................……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

………………………………………

(pieczęć wykonawcy)

**Zamawiający:**

**Gmina Lipsk**

**ul. Żłobikowskiego 4/2**

**16-315 Lipsk**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:**

***„Przebudowa oraz remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie*”**

prowadzonego przez Gminę Lipsk*,* oświadczam, co następuje:

**Część I/Część II \* *(\* niepotrzebne skreślić)***

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy PZP.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 8 ustawy PZP)*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………...

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

……………………………………… **Załącznik nr 4 do SIWZ**

(pieczęć wykonawcy)

**Zamawiający:**

**Gmina Lipsk**

**ul. Żłobikowskiego 4/2**

**16-315 Lipsk**

**WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiadając na ogłoszenie  
o przetargu nieograniczonym polegające na realizacji zadania pn**.:** ***„Przebudowa oraz remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie*”**

**Część I/Część II\* *(\*niepotrzebne skreślić)***

jako upoważniony, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty budowlane potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i adres wykonawcy realizującego zamówienie** | **Rodzaj robót budowlanych, zakres i miejsce wykonania, wartość robót** | **Data wykonania robót budowlanych** | | | **Nazwa zleceniodawcy** |
| **początek**  (dzień, miesiąc, rok) | **zakończenie**  (dzień, miesiąc, rok) | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |

Do niniejszego wykazu dołączono dowody dotyczące **najważniejszych** robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

**Uwaga:**

1. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Przedmiot umowy winien umożliwić Zamawiającemu prawidłową ocenę spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej/zawodowej, dopuszcza się załączenie dodatkowych dokumentów ułatwiających tą ocenę.
3. W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunku, polega na doświadczeniu innych podmiotów – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystanie z nich przy realizacji zamówienia.

…………………........................................................................................

*(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)*

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

………………………………

(pieczęć wykonawcy)

**Zamawiający:**

**Gmina Lipsk**

**ul. Żłobikowskiego 4/2**

**16-315 Lipsk**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA/GRUPA KAPITAŁOWA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ***„Przebudowa oraz remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie*”**

**Część I/Część II\* *(\*niepotrzebne skreślić)***

**„**prowadzonego przez Gminę Lipsk*,* oświadczam, co następuje:

***(\*niepotrzebne skreślić)***

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

* **nie należy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), z żadnym spośród pozostałych wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w ww. postępowaniu,
* **należy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), wraz z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w ww. postępowaniu:

W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

*…………………………… dn. ……………..* ………………………………………………...

pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

***PROJEKT UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE***

Zawarta w Lipsku w dniu …………….…roku, pomiędzy ***Gminą Lipsk*** z siedzibą w Lipsku, 16- 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, NIP 846-159-71-58, REGON 790670964 reprezentowaną przez ***Lecha Łępickiego - Burmistrza Lipska*** zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym przy kontrasygnacie ***Anny Kudaj - Skarbnika Gminy Lipsk*** a Firmą: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...NIP ……………………... REGON…………………………… Wpisaną KRS………………………….

zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...

została zawarta umowa o treści następującej, będąca wynikiem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego znak GTK.III.271.6.2018. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości **nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie** art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

**§ 1. Przedmiot umowy**

* + - 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn.: ***„Przebudowa oraz remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie*”**

**- część I w zakresie przebudowy odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat**

**augustowski, woj. podlaskie  
- część II w zakresie remontu odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski,**

**woj. podlaskie**

***(\*w umowie wybrana zostanie właściwa część lub pozostawione obie części)***

* + - 1. Szczegółowy zakres robót określają stanowiące integralną część umowy:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1;

2) Uproszczona dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiary robót, – załącznik nr 2

3) Oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę – załącznik nr 3.

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów.
      2. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm), jak również spełniać wszystkie wymagania określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Przetargowej.
      3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 4 (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa jakości, atesty).
      4. Roboty budowlane objęte umową zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi  
         i przepisami prawa budowlanego.

**§ 2. Terminy realizacji umowy**

1. Strony ustalają terminy realizacji:
   * 1. rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy - do 14 dni od dnia protokólarnego przekazania terenu robót Wykonawcy
     2. zakończenie realizacji przedmiotu umowy – **15 października 2018 r.**
     3. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi co najmniej 7 dni przed terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
2. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony.
4. Termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, może zostać zmieniony w przypadku:
5. zaistnieją warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
6. zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne itp.
7. zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;
8. zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
9. zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których wcześniej nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.

**§ 3. Wynagrodzenie**

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:

* 1. **Część I zamówienia:**  
     **w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: …………………….. z wyszczególnieniem:**

1. **Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej m. Rogożynek w km rob. 0+000 - 0+180 (na dz. nr 164/2), na odcinku o długości 180 mb, na szerokości jezdni 5,00 m**

w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ……………………..

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 102799B (na dz. nr 68/2, 68/13, 68/11 w m. Rygałówka) w km rob. 0+000 - 0+660,** na **odcinku o długości 660 mb, na szerokości jezdni 5,00 m**

w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ……………………..

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 102756B odcinek położony na działce 225 (m. Rakowicze) w km rob. 0+000 - 0+480 na odcinku o długości 480 mb, na szerokości jezdni 3,50 m**

w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ……………………..

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 102756B odcinek położony na działce 225 (m. Rakowicze) w km rob. 0+480 - 1+175**  **na odcinku o długości 695 mb, na szerokości jezdni 3,50 m**

w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ……………………..

1. **Przebudowa drogi gminnej Nr 102734B odcinek ul. Lipowej położony na działce nr 70 – (od ul. Leśnej do Wesołej) w km rob. 0+000 - 0+120,** na **odcinku o długości 120 mb, na szerokości jezdni 5,00 m**

w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ……………………..

* 1. **Część II zamówienia:**  
     **w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ………………. z wyszczególnieniem:**

1. **Remont drogi gminnej Nr 102745B - ul. Kasztanowej (dz. Nr 654, 665) w Lipsku,** na **odcinku o długości 365 mb (278 m+87 m), na szerokości jezdni 5,50-6,50 m**

w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ……………………..

1. **Remont drogi gminnej Nr 102747B ul. Grodzieńska (odc. w km 0+500 - 2+404)** na działkach nr **602  
   w obrębie 0001 m. Lipsk, oraz nr 2395 w obrębie 0011 w. Lipsk, na odcinku o długości 1904 mb, na szerokości jezdni 5,60 m**

w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ……………………..

1. **Remont drogi gminnej Nr 102800B w km rob. 0+000 - 0+270 (na działce nr 527 w m. Jałowo) na odcinku o długości 270 mb, na szerokości jezdni 2,75– 3,20 m**

w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ……………………..

1. **Remont drogi gminnej Nr 102734B - ul. Ogrodowa (na dz. nr 603 w obr. m. Lipsk) od Grodzieńskiej do dz.nr 665 – łącznik do ul. Kasztanowej na odcinku o długości 224 mb, na szerokości jezdni 6,00 m**

w kwocie …………… zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości …………… zł, łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………… słownie: ……………………..

Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jak również nie ujęte w niej, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich innych kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty.

Niedoszacowanie wartości oferty dokonane przez Wykonawcę, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ………………………………

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty dopuszcza się na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły częściowego odbioru robót, po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego **do łącznej wysokości nie przekraczającej 60 % wartości przedmiotu zamówienia**.

Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy (robót), na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca.

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy za zakończoną budowę nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT z zachowaniem warunków płatności należnych podwykonawcom.

Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr ......................................................................................................................

Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z ofertą.

Płatnikiem jest Gmina Lipsk, 16-315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2 NIP 846-159-71-58.

**§ 4. Podwykonawcy**

* 1. Wykonawca następujące roboty zamierza powierzyć Podwykonawcom: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
  3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie wykonywania przedmiotu umowy.
  4. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisać umowę z Podwykonawcami na wykonanie określonej szczegółowo części robót wymienionych w ofercie, jest zobowiązany do wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
  5. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
  6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zmienić Podwykonawcy.
  7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów.
  8. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
  9. Terminy płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)
  10. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać zapis zobowiązujący Podwykonawcę do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za zrealizowane przez Podwykonawcę roboty w terminie trzech dni od daty wpływu należności na rachunek bankowy Podwykonawcy.
  11. Wykonawca i Podwykonawcy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, są zobowiązani w trakcie realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy  
      z Podwykonawcą (przy czym Podwykonawcy składają projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 14 – dni od przekazania może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu tej umowy. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu.
  12. Wykonawca i Podwykonawcy robót budowlanych, o których mowa w §1 niniejszej umowy przedkładają Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy   podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 11. Niezgłoszenie sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
  13. Przepisy ust. 10 – 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
  14. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla Podwykonawców za wykonane przez nich roboty budowlane:

1. jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były wykonywane przez Podwykonawców robót budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży oświadczenia Podwykonawcy/Podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia,
2. w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich Podwykonawców robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich Podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, ze należne płatności zostały wykonane.
3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 3.000 zł.
4. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym również Podwykonawców.

**§ 5. Wymagania dotyczące art. 29 ust. 3a**

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. **wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności dotyczące robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem w zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w rozdziale III SIWZ, pkt 1-2 (których wykonanie polega na wykonaniu pracy  
   w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z póź. zm.), za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, między innymi osób: kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.**
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
3. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
4. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
5. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
7. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
8. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę, zawierających imię i nazwisko, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
9. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.
10. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności i będzie podlegało jako naruszenie postanowień umowy i będzie uprawniało do nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 6. Obowiązki stron**

1. **Zamawiający zobowiązany jest do:**
2. przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty podpisania umowy,
3. odbioru przedmiotu umowy
4. terminowego dokonywania płatności za wykonane i odebrane prace.
5. **Do obowiązków Wykonawcy należy:**
   1. zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
   2. protokolarnego przejęcia terenu budowy;
   3. zapewnienia na czas trwania budowy kierownictwa robót;
   4. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności;
   5. zorganizowania zaplecza budowy;
   6. pełnego ubezpieczenia budowy;
   7. natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji;
   8. zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego;
   9. przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;
   10. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad;
   11. dbania o należyty porządek na terenie budowy;
   12. zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy, wykonania inwentaryzacji powykonawczej i sporządzenia kosztorysu powykonawczego;
   13. zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
   14. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
   15. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
   16. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
   17. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do odbioru końcowego;
   18. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
   19. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

**§ 7. Przedstawiciele stron**

* 1. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego podczas realizacji umowy będzie - ……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie - kierownik budowy

………………………….……. ……………………………………………………………………………………………….

**§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

* 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. ………………………zł (słownie….zł)
  2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie…………………
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1. 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonanego;
2. 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu gwarancji za wady.
3. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakończenia robót określony w § 2 Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót, z uwzględnieniem konieczności zachowania ciągłości wniesionego zabezpieczenia.

**§ 9. Gwarancja i rękojma**

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu w formie pisemnej, gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji ustala się na ………………… (***zgodnie z ofertą Wykonawcy)***, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Strony ustalają okres rękojmi na 3 miesiące ponad okres gwarancji.
4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, zaś Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
6. Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
7. Zamawiający może dochodzić uprawnień z gwarancji i rękojmi niezależnie od siebie i to od jego uznania zależy z którego uprawnienia skorzysta w pierwszej kolejności.

**§ 10. Kary umowne**

* 1. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych.
  2. Kary te będą naliczane w następujący sposób:
     1. **Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne, w następujących sytuacjach:**
     2. 0,20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru;
     3. 0,20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;
     4. 0,20% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników wykonujących zakres robót określony w rozdziale III pkt 1-2 SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy lub przedstawienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, dokumentów nieodpowiednio zanonimizowanych lub niepełnych, które nie będą pozwalały na prawidłową ocenę zatrudnienia danego pracownika wykonującego roboty budowlane.
     5. 3 000,00 zł wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek zaangażowania do prac określonych w rozdziale III pkt 1-2 SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
     6. 6 000,00 zł wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy powtórny stwierdzony przypadek zaangażowania do prac określonych w rozdziale III pkt 1-2 SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy osób za które została nałożona kara umowna o której mowa pod lit. d) niniejszego ustępu.
     7. z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego,
     8. z tytułu wypowiedzenia umowy ze względu na pięciokrotne stwierdzenie zaangażowania do pracy osób, które nie zostały przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnionych na umowę  
        o pracę – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego.
     9. **Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:**

1. za zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
2. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej w  art. 145 Prawa zamówień publicznych.
3. Jeżeli wartość szkody przeniesie wartość należnych kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Kary umowne nie wykluczają się i mogą być nakładane kumulatywnie.

**§ 11 Odbiór robót**

* 1. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z uproszczoną dokumentacją projektową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami.
2. operat powykonawczy zawierający wszelkie atesty, świadectwa i certyfikaty na wszystkie materiały budowlane.
   1. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.
   2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.
   3. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane.
   4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 7 dni kalendarzowych stosownie do zapisów ust. 2 lub 3.
   5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   6. jeżeli wady nadają się do usunięcia, odmawia odbioru do czasu usunięcia wad;
   7. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
   8. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniża odpowiednio wynagrodzenie;
   9. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.
   10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
   11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru robót uznanych uprzednio za wadliwe. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
   12. O wykryciu wady w okresie gwarancji jakości Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.
   13. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

**§ 12. Odstąpienie od umowy**

* + 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, gdy:

1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 14- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,
2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub jeśli roboty nie są wykonywane z  należytą starannością lub nie rokują ich ukończenia w terminie,
3. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
4. Wykonawca realizuje roboty lub inne obowiązki przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego – w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego ze względu na pięciokrotne stwierdzenie zaangażowania do wykonywania robót budowlanych określonych w rozdziale III pkt 2 SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 niniejszej umowy osób, które nie były zatrudnione na umowę o pracę.
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
7. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania – w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,
8. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.
9. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
10. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:
11. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;
12. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
13. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
14. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
15. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

**§ 13. Zmiany w umowie**

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w  granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niże wymienionych przypadkach:

* 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy:

1. zaistnieją warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
2. zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia radioaktywne itp..
3. zaistnieją zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;
4. zaistnieją zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
5. zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, których wcześniej nie można było przewidzieć, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1), termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
7. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych przedmiotem zamówienia, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy, właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy lub zabezpieczenia przed awarią lub zmniejszenia zakresu robót, jeśli ich wykonanie stało się zbędne.
8. Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:
9. zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;
10. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
11. zastąpienie Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia nowym Wykonawcą gdy:

* w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
* w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.

**§ 14. Postanowienia końcowe**

* + - 1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
      2. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
      3. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**Załączniki do umowy:**

1. **załącznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.**
2. **załącznik nr 2 – Uproszczona dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna, przedmiary robót,**
3. **załącznik nr 3 - Oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę**

**Zamawiający: Wykonawca:**

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU**

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.)

Ja (My) niżej podpisany(ni):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)*

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(Nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia)*

oświadczam(y), że w przetargu nieograniczonym na Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ***„Przebudowa oraz remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie*” Część I/Część II\* *(\*niepotrzebne skreślić)***

**„**zobowiązuję(emy) się do oddania Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… *(Nazwa i adres Wykonawcy)*

do dyspozycji niezbędnych zasobów

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(określenie zasobu – zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna)*

na potrzeby wykonania zamówienia.

W związku z poleganiem wyżej wymienionego Wykonawcy na moich (naszych) zasobach, o których mowa w art. 22a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579), w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę ze mną (z nami) gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich (naszych) zasobów, zgodnie z zapisami SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców dla przedmiotowego postępowania, oświadczam(amy) iż:

1. zakres dostępnych Wykonawcy moich (naszych) zasobów to:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

1. sposób wykorzystania moich (naszych) zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

1. zakres i okres udziału moich (naszych) zasobów przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. oddając do dyspozycji moje (nasze) niezbędne zdolności, na których polega Wykonawca w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuję roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………… dn. ……………..* …………………………………………... | |
| pieczęć i podpisy upoważnionego | *(Podpis)* |

***UWAGA: (poniższy zapis zamieszczony we wzorze formularza w celach informacyjnych – do usunięcia przez Wykonawcę)***

*PRZYKŁAD treści zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia złożone przez podmiot na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.*

*1. Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty dotyczące w szczególności:*

*a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;*

*b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;*

*c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;*

*d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.*

*2. Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a Ustawy, złożone zostało w formie pisemnej, było podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane i aby dołączono do niego dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to zobowiązanie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.*

*3. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.*

**Załącznik nr 8 do SIWZ**

………………………………………

(pieczęć wykonawcy)

**Zamawiający:**

**Gmina Lipsk**

**ul. Żłobikowskiego 4/2**

**16-315 Lipsk**

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

**Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:**

***„Przebudowa oraz remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie*”**

prowadzonego przez Gminę Lipsk*,* oświadczam, co następuje:

**Część I/Część II \* *(\* niepotrzebne skreślić)***

**Oświadczenie wykonawcy**

**o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO**

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem są: ***„Przebudowa oraz remont odcinków dróg gminnych na terenie gminy Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie*”**

prowadzonego przez Gminę Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#endnote-1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

…………….……. *(miejscowość),*dnia ………….……. r.

1. ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   
   z 04.05.2016, str. 1).

   \* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#endnote-ref-1)